专业综合课程设计

讨论记录

组长姓名        刘翰峰

学号            23201723

专业            软件工程

班级            232017班

成员        23201717-黄泽民  23201721-赖训康

课题名称    沉浸式乡村文旅剧本创作与智能导览系统

指导教师

开课学期    2025-2026 第二学期

项目基本情况

表 1 项目基本情况

| 项目信息 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 沉浸式乡村文旅剧本创作与智能导览系统 |
| 项目类别 | 文旅服务系统 |
| 项目编号 | RW-2025-001 |
| 采用技术 | Python FastAPI, Vue3, uni-app, MySQL 8.0, Redis |
| 开发环境 | VS Code, PyCharm, HBuilderX, MySQL 8.0, Node.js 22 |
| 运行平台 | Web浏览器（管理端）、移动端H5/微信小程序/App（用户端） |
| 起止时间 | 2025-06-01 至 2025-07-15 |
| 项目地点 | 南昌航空大学 |
| 项目描述 | 为乡村文旅场景提供沉浸式剧本体验与智能导览服务，融合剧本杀互动机制、AI NPC智能对话、AR增强现实、GPS地理围栏等技术，支持剧本创作、村庄管理、用户端体验全流程。 |

软件调研阶段讨论记录

1 本阶段项目角色分工

表 2 分工表

| 学号-姓名 | 角色 | 工作内容/负责模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23201723-刘翰峰 | 项目经理 | 整体规划、资源协调、技术选型 | 主持讨论会议 |
| 23201717-黄泽民 | 技术调研员 | 前端框架与跨平台方案调研 | 技术可行性分析 |
| 23201721-赖训康 | 市场调研员 | 竞品分析、用户需求收集 | 问卷设计与分析 |

2 本阶段完成情况

2.1 本阶段进度

表 3 完成进度

| 项目阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件调研 | 2025-06-01 | 2025-06-07 | 2025-06-01 | 2025-06-06 | -1（提前完成） |

2.2 完成情况

完成5款竞品功能分析（美团乡村游、小红书乡村攻略、Escape Room Tourism、Murder Mystery Travel、CampusGroups等）

收集有效用户问卷86份（大学生占比78%，旅游爱好者占比65%）

输出《技术可行性分析报告》，确认AI对话、AR扫描、GPS导览三大技术方向可行

确定技术栈：FastAPI + Vue3 + uni-app + MySQL + Redis + 阿里云OSS

3 本阶段讨论记录

3.1 讨论记录表

| 时间 | 内容（问题） | 解决（协调、运作） |
| --- | --- | --- |
| 2025-06-02 | 技术选型争议：后端采用Python FastAPI还是Java SpringBoot | 决议：采用FastAPI，团队Python基础更好，异步性能优异，开发效率更高 |
| 2025-06-04 | 移动端方案争议：原生开发还是跨平台 | 决议：采用uni-app跨平台方案，一套代码适配H5/小程序/App，降低开发成本 |
| 2025-06-05 | 调研数据样本量不足 | 协调扩大问卷覆盖范围，通过班级群和旅游社团群分发问卷 |

3.2 讨论总结（从组织、协调、有效运作方面讨论）

组织效率：通过每日线上会议同步进度，利用微信群即时沟通，问题响应及时。

协调机制：使用腾讯文档在线协作文档实时更新调研任务和竞品分析表格，确保信息同步。

运作改进：需加强时间管理，避免技术选型讨论过于发散，后续应提前准备对比分析材料。

需求分析阶段讨论记录

1 本阶段项目角色分工

表 2 分工表

| 学号-姓名 | 角色 | 工作内容/负责模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23201723-刘翰峰 | 需求分析师 | 需求规格说明书编写、需求评审 | 主持需求评审 |
| 23201717-黄泽民 | 系统架构师 | 功能模块划分、原型设计 | 技术方案设计 |
| 23201721-赖训康 | 测试顾问 | 需求可测试性评估、测试点制定 | 用例图绘制 |

2 本阶段完成情况

2.1 本阶段进度

表 3 完成进度

| 项目阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 2025-06-08 | 2025-06-15 | 2025-06-08 | 2025-06-17 | +2（延期） |

2.2 完成情况

输出《需求分析文档》v1.0（含用例图、数据流图、数据字典）

完成7大功能模块的用例设计（用户管理、村庄管理、剧本管理、剧本体验、AI对话、评分、数据统计）

制作高保真原型图15张（管理端8张、移动端7张）

通过需求评审会确认需求基线，明确MVP功能范围

3 本阶段讨论记录

3.1 讨论记录表

| 时间 | 内容（问题） | 解决（协调、运作） |
| --- | --- | --- |
| 2025-06-10 | AI NPC对话功能范围模糊：是否支持多轮上下文 | 决议：支持同节点内多轮对话，跨节点不保留上下文，降低实现复杂度 |
| 2025-06-12 | AR扫描功能是否作为MVP必选 | 妥协方案：AR扫描作为增强功能，优先实现GPS打卡和解谜任务 |
| 2025-06-14 | 剧本编辑器的复杂度评估：可视化节点编辑vs表单编辑 | 决议：采用可视化节点编辑器（vue-flow），提升管理端编辑体验 |

3.2 讨论总结（从组织、协调、有效运作方面讨论）

组织亮点：采用“用例驱动”讨论模式，以具体用户场景为切入点，聚焦功能覆盖完整性。

协调难点：前端原型设计与后端数据模型的理解存在偏差，需通过接口文档先行对齐。

运作改进：需提前准备争议点的备选方案和技术调研结论，减少反复讨论的时间消耗。

系统设计阶段讨论记录

1 本阶段项目角色分工

表 2 分工表

| 学号-姓名 | 角色 | 工作内容/负责模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23201723-刘翰峰 | 系统架构师 | 后端架构设计、API接口规范、数据库设计 | 主持设计评审 |
| 23201717-黄泽民 | 前端开发 | 管理端Vue3组件库搭建、移动端uni-app页面开发 | UI交互设计 |
| 23201721-赖训康 | 数据库工程师 | 数据库表结构设计、索引优化、测试用例编写 | ER模型维护 |

2 本阶段完成情况

2.1 本阶段进度

表 3 完成进度

| 项目阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 系统设计 | 2025-06-18 | 2025-06-25 | 2025-06-18 | 2025-06-26 | +1（延期） |

2.2 完成情况

输出《数据库设计文档》（17张表 + 完整ER图）

完成系统分层架构设计（API层→Service层→ORM层→数据库层）

定义RESTful API接口52个（管理端22个、移动端30个），输出《管理端接口文档》和《移动端接口文档》

完成管理端和移动端的路由规划与页面结构设计

3 本阶段讨论记录

3.1 讨论记录表

| 时间 | 内容（问题） | 解决（协调、运作） |
| --- | --- | --- |
| 2025-06-19 | 剧本进度存储方案争议：关系型表 vs JSON文档 | 决议：使用关系型表存储核心进度，JSON字段存储灵活数据（如已完成节点列表、物品栏） |
| 2025-06-21 | AI对话流式响应技术方案：WebSocket vs SSE | 决议：采用SSE（sse-starlette），实现更简单，天然支持服务端推送，满足单向流式需求 |
| 2025-06-24 | 前端状态管理方案：Pinia vs Vuex | 决议：采用Pinia（Vue3官方推荐），TypeScript支持更好，API更简洁 |

3.2 讨论总结（从组织、协调、有效运作方面讨论）

组织创新：使用数据库设计工具（如dbdiagram.io）实时绘制ER图，辅助设计决策讨论。

协调效率：接口定义采用Swagger/OpenAPI在线文档协同编辑，前后端可并行开发。

运作风险：需警惕过度设计，聚焦MVP功能实现，复杂功能（如AR合影）可后续迭代。

软件测试阶段讨论记录

1 本阶段项目角色分工

表 2 分工表

| 学号-姓名 | 角色 | 工作内容/负责模块 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 23201723-刘翰峰 | 测试经理 | 测试计划制定、缺陷跟踪管理 | 主持测试评审 |
| 23201717-黄泽民 | 功能测试 | 前端页面功能覆盖测试、易用性测试 | 编写测试用例 |
| 23201721-赖训康 | 接口测试 | API接口自动化测试、Postman脚本开发 | 接口文档验证 |

2 本阶段完成情况

2.1 本阶段进度

表 3 完成进度

| 项目阶段 | 计划开始 | 计划结束 | 实际开始 | 实际结束 | 进度偏移 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件测试 | 2025-07-01 | 2025-07-10 | 2025-07-01 | 2025-07-12 | +2（延期） |

2.2 完成情况

编写测试用例126条（覆盖率90%）

发现并修复缺陷38个（含1个关键缺陷：剧本进度并发更新导致数据不一致）

API接口测试通过率95%（5个接口因参数校验问题修复后通过）

邀请3名同学进行易用性测试，收集反馈意见12条

3 本阶段讨论记录

3.1 讨论记录表

| 时间 | 内容（问题） | 解决（协调、运作） |
| --- | --- | --- |
| 2025-07-03 | 剧本进度并发更新导致数据不一致 | 采用数据库事务 + 乐观锁机制保证数据一致性 |
| 2025-07-06 | AI NPC对话响应超时（平均>5s） | 优化大模型API调用参数、增加超时重试机制、添加本地缓存高频问题 |
| 2025-07-09 | 移动端地图加载在弱网环境下卡顿 | 添加地图瓦片缓存策略、优化Leaflet加载逻辑、增加加载状态提示 |

3.2 讨论总结（从组织、协调、有效运作方面讨论）

组织成果：建立缺陷分级制度（P0-P3），优先处理阻塞性问题，确保核心流程可用。

协调挑战：开发与测试对缺陷严重性评级不一致，需统一标准。

运作经验：每日构建（Daily Build）显著提升版本稳定性，Postman自动化测试脚本复用率高。